AsistApp

Plan Maestro de Desarrollo

Sistema de Asistencia Escolar Mobile-First

Basado en investigacion de software libre: Gibbon, RosarioSIS, proyectos GitHub

Mayo 2026  |  Version 1.0

RESUMEN EJECUTIVO AsistApp es una aplicacion web progresiva (PWA) mobile-first para control de asistencia en salones de clase. El proyecto se desarrolla en 8 fases iterativas, incorporando las mejores practicas y funcionalidades encontradas en proyectos de software libre analizados (Gibbon GPL v3, RosarioSIS GPL v2, y proyectos GitHub). Cada fase agrega valor incremental sobre la base ya construida. 8 Fases de desarrollo; 47 Features planificados; HTML/CSS/JS sin frameworks; 100% Gratis open source.

1. Que se puede tomar del software libre

Esta seccion responde directamente la pregunta: ¿Podemos usar codigo de los proyectos de software libre que investigamos?

1.1 Las licencias de cada proyecto

| Proyecto | Licencia | Codigo reutilizable | Que SI podemos tomar |
| --- | --- | --- | --- |
| Gibbon | GPL v3 | NO directamente | Ideas, flujos UX, logica de features, estructura de datos |
| RosarioSIS | GPL v2 | NO directamente | Reportes, calculo de promedios, estructura de sesiones |
| GunjPatel-23 (GitHub) | Sin licencia | Con precaucion | Logica de marcado presente/ausente |
| victorjudysen (GitHub) | Sin licencia | Con precaucion | Estructura de reportes, vista de historial |
| durgeshsoni (GitHub) | Sin licencia | Con precaucion | Manejo de localStorage como fallback |

1.2 Regla de oro para este proyecto

| LO QUE SI HACEMOS | LO QUE NO HACEMOS |
| --- | --- |
| ✔ Copiar IDEAS, flujos y logica conceptual ✔ Replicar pantallas con nuestro propio codigo ✔ Usar la misma estructura de base de datos ✔ Inspirarnos en el PDF/Excel de Gibbon | ✘ Pegar codigo GPL en nuestro proyecto ✘ Usar archivos PHP, Python de los proyectos ✘ Distribuir codigo derivado de GPL sin publicar fuentes ✘ Atribuir funciones a codigo ajeno sin credito |

CONCLUSION: Las IDEAS, UX patterns y features son libres de usar — no tienen copyright. Unicamente el CODIGO fuente esta protegido por licencias GPL. Como reescribimos todo en HTML/CSS/JS propio, estamos 100% libres de usar cualquier funcionalidad que veamos en esos proyectos.

2. Estado actual del proyecto (Base construida)

Lo siguiente ya esta implementado y funcionando. Es el punto de partida sobre el que se construiran todas las fases.

| # | Feature implementado | Archivo | Descripcion |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Estructura HTML completa (SPA) | index.html | 5 vistas: Home, Salones, Detalle, Asistencia, Sesion |
| 2 | Diseno mobile-first | styles.css | CSS con variables, animaciones, navegacion inferior |
| 3 | Gestion de salones (CRUD) | app.js | Crear, editar, eliminar salones con Firebase |
| 4 | Gestion de estudiantes | app.js | Agregar manualmente o importar desde Excel/CSV |
| 5 | Tomar asistencia | app.js | Marcar ausentes tocando, con fecha, tema y notas |
| 6 | Historial de sesiones por salon | app.js | Lista cronologica de clases con badge de ausentes |
| 7 | Detalle de sesion | app.js | Ver presentes, ausentes y estadisticas de la clase |
| 8 | Exportar PDF | app.js | Planilla completa con tabla, stats y logo usando jsPDF |
| 9 | Importar Excel/CSV | app.js | Leer lista de estudiantes desde archivo con SheetJS |
| 10 | Firebase Firestore backend | firebase-config.js | Sincronizacion en tiempo real, offline persistence |
| 11 | Icono de escritorio | AsistApp.desktop | Acceso directo en Linux |

3. Plan de desarrollo por fases

Cada fase es independiente y agrega valor por si sola. El orden esta optimizado: primero lo que mas impacto tiene en el dia a dia, despues lo avanzado.

| Fase | Nombre | Inspiracion OSS | Prioridad | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | PWA + Instalacion + Offline | Evento (GitHub) | CRITICA | ⬜ Pendiente |
| F2 | Dashboard con estadisticas | Gibbon Analytics | ALTA | ⬜ Pendiente |
| F3 | Perfil y historial por estudiante | Gibbon + RosarioSIS | ALTA | ⬜ Pendiente |
| F4 | Reportes avanzados (Excel + PDF) | RosarioSIS Reports | ALTA | ⬜ Pendiente |
| F5 | Sistema QR por salon | AzeemIdrisi (GitHub) | MEDIA | ⬜ Pendiente |
| F6 | Alertas de ausencias repetidas | Gibbon Alerts | MEDIA | ⬜ Pendiente |
| F7 | Autenticacion y roles | RosarioSIS Auth | MEDIA | ⬜ Pendiente |
| F8 | Portal para estudiantes/padres | Gibbon Parents | BAJA | ⬜ Pendiente |

| F1 | PWA — Instalacion Mobile + Offline | ★★★★★ CRITICA |
| --- | --- | --- |

Objetivo

Convertir AsistApp en una Progressive Web App (PWA) real, instalable en cualquier celular o computadora como si fuera una app nativa. Funciona aunque no haya internet. Inspirado en el proyecto Evento (GitHub: danodoms/evento) y en las mejores practicas PWA de 2025.

Por que es la primera fase

AsistApp esta destinada a usarse en el salon de clases. El WiFi puede fallar, los datos moviles pueden agotarse. Sin modo offline, la app es inutilizable en el momento critico: cuando el profesor quiere tomar asistencia. Gibbon y RosarioSIS no resuelven esto — nosotros si.

Tareas tecnicas detalladas

- Crear manifest.json en la raiz del proyecto

  - name: "AsistApp"

  - short_name: "AsistApp"

  - start_url: "/index.html"

  - display: "standalone" — elimina la barra del navegador

  - background_color: "#4F46E5"

  - theme_color: "#4F46E5"

  - orientation: "portrait"

  - icons: iconos de 72, 96, 128, 144, 152, 192, 384, 512px

  - screenshots: capturas para mostrar en el instalador

- Crear service-worker.js con estrategia Cache-First

  - Cachear todos los archivos estaticos en la instalacion: index.html, styles.css, app.js, todas las librerias CDN

  - Estrategia Network-First para llamadas a Firebase (datos siempre frescos si hay red)

  - Fallback a cache cuando no hay internet (datos del ultimo sync)

  - Background sync: cuando vuelve la red, sincronizar las sesiones tomadas offline

  - Push notifications (base para Fase 6)

- Actualizar index.html

  - Agregar <link rel="manifest" href="manifest.json">

  - Registrar el service worker al cargar la app

  - Banner de instalacion personalizado (no el generico del navegador)

  - Boton "Instalar AsistApp" en el menu de configuracion

- Generar todos los tamanos de icono desde asistapp-icon.png con Python/Pillow

- Icono maskable para Android (con padding seguro del 20%)

- Agregar meta tags de iOS para iPhone (apple-touch-icon, apple-mobile-web-app-*)

Archivos a crear/modificar

| Archivo | Accion | Contenido |
| --- | --- | --- |
| manifest.json | CREAR | Configuracion PWA completa con todos los iconos |
| service-worker.js | CREAR | Cache-First para estaticos, Network-First para Firebase, Background Sync |
| icons/icon-*.png | CREAR | 9 tamanos generados con Pillow desde el icono original |
| index.html | MODIFICAR | Agregar manifest link, SW registration, meta iOS, banner instalacion |
| app.js | MODIFICAR | Logica del banner de instalacion, evento beforeinstallprompt |
| offline.html | CREAR | Pagina de fallback si el SW no ha cacheado aun |

Resultado esperado

- El usuario ve "Instalar AsistApp" en Chrome/Safari

- La app aparece en la pantalla de inicio del celular con el icono personalizado

- Se abre sin barra del navegador, como app nativa

- Tomar asistencia funciona aunque no haya internet

- Los datos se sincronizan solos cuando vuelve la conexion

| F2 | Dashboard con estadisticas globales | ★★★★☆ ALTA |
| --- | --- | --- |

Objetivo

Crear una pantalla de inicio poderosa que muestre el estado real de todos los salones de un vistazo. Inspirado en el modulo Analytics de Gibbon y los widgets de RosarioSIS.

Features detallados

- Tarjeta de resumen diario

  - Cuantos salones tienen clase hoy

  - Cuantos estudiantes asistieron vs total hoy

  - Porcentaje de asistencia general del dia

- Grafico de asistencia por salon (barras horizontales)

  - Dibujado con Canvas API puro (sin libreria externa)

  - Cada barra muestra % de asistencia del mes actual

  - Codigo de color: verde > 90%, amarillo 75-90%, rojo < 75%

- Widget "Ultimas clases registradas"

  - Listado de las 5 sesiones mas recientes de todos los salones

  - Atajo directo al detalle de cada una

- Widget "Alertas activas"

  - Estudiantes con mas de X ausencias en el mes (umbral configurable)

  - Salones sin sesion registrada en los ultimos 7 dias

- Barra de busqueda global

  - Buscar estudiante por nombre en todos los salones

  - Ver rapidamente cuantas ausencias tiene en total

Tareas tecnicas

- Agregar vista #view-dashboard en index.html con todas las secciones

- Crear funcion loadDashboard() en app.js que agregue datos de todos los salones en paralelo

- Implementar DashboardChart con Canvas API: clase JS que dibuja barras con animacion

- Crear coleccion "settings" en Firebase para guardar umbral de alertas

- Agregar tercer item en el nav inferior: icono de estadisticas

- Calcular estadisticas por salon: total sesiones, promedio asistencia, % del mes

| F3 | Perfil y historial completo por estudiante | ★★★★☆ ALTA |
| --- | --- | --- |

Objetivo

Cada estudiante tiene su propia pagina de perfil con su historial completo de asistencia. Esta es la feature estrella de Gibbon y RosarioSIS que mas valor da a un docente.

Features detallados

- Vista de perfil del estudiante

  - Nombre, avatar con iniciales, salon al que pertenece

  - Porcentaje de asistencia del mes actual y del ano

  - Numero total de ausencias historicas

  - Racha de asistencia actual (dias consecutivos presente)

- Calendario visual de asistencia (como GitHub contributions)

  - Grilla de 30 dias: verde = presente, rojo = ausente, gris = sin clase

  - Dibujado con CSS Grid dinamico generado en JS

- Linea de tiempo de ausencias

  - Lista cronologica de cada vez que faltó

  - Muestra el tema de la clase que se perdio

  - Permite agregar una nota/justificacion a cada ausencia

- Estadisticas por periodo

  - Filtro por mes, trimestre o rango de fechas personalizado

  - Grafico de tendencia: el estudiante mejora o empeora con el tiempo

Tareas tecnicas

- Agregar vista #view-student-profile en index.html

- Crear funcion loadStudentProfile(studentId, classroomId) que consulta todas las sesiones y filtra las ausencias

- Implementar AttendanceCalendar: clase JS que genera el grid HTML del calendario

- Agregar campo "justification" en la subcoleccion sessions.absentStudents (cambiar de array de IDs a array de objetos)

- Modal para agregar justificacion a una ausencia pasada

- Funcion calcAttendanceStats(sessions, studentId) que devuelve porcentajes y racha

- Hacer que los nombres en la lista de estudiantes sean clickeables

| F4 | Reportes avanzados — Excel, PDF mejorado, Evacuacion | ★★★★☆ ALTA |
| --- | --- | --- |

Objetivo

Sistema de reportes completo inspirado en RosarioSIS (el mejor en esta area). Multiples formatos, multiples periodos, y el reporte de evacuacion de emergencia de Gibbon.

Tipos de reporte planificados

| Reporte | Formato | Inspiracion | Contenido |
| --- | --- | --- | --- |
| Sesion individual (ya existe) | PDF | Propio | Lista presentes/ausentes, tema, stats |
| Resumen semanal del salon | PDF + Excel | RosarioSIS | Tabla: estudiante vs dia, porcentaje semanal |
| Resumen mensual del salon | PDF + Excel | RosarioSIS | Igual que semanal pero por mes completo |
| Reporte por estudiante | PDF | RosarioSIS | Historial completo de un estudiante (para padres) |
| Reporte de evacuacion | PDF | Gibbon | Lista de presentes HOY, rapida, imprimible |
| Reporte de bajo rendimiento | PDF | Gibbon Alerts | Estudiantes con asistencia < umbral definido |
| Exportar datos completos | Excel | Propio | Todos los datos del salon para respaldo |

Tareas tecnicas

- Crear modulo reports.js separado con todas las funciones de generacion

- Implementar generateWeeklyExcel(classroomId, weekStart) usando SheetJS (ya incluido)

- Implementar generateMonthlyPDF(classroomId, month, year) con jsPDF-autoTable

- Implementar generateEvacuationReport() — PDF de una pagina, letra grande, solo presentes HOY

- Agregar pantalla de "Reportes" accesible desde el detalle de cada salon

- Selector de rango de fechas (date range picker) en HTML/CSS/JS puro

- Mejorar PDF actual: agregar QR del salon, pie de pagina con firma del docente

| F5 | Sistema QR por salon | ★★★☆☆ MEDIA |
| --- | --- | --- |

Objetivo

Cada salon tiene un codigo QR unico. Los estudiantes lo escanean con su celular para marcar su propia asistencia, sin que el profesor tenga que tocar nada. Inspirado en el proyecto AzeemIdrisi/QR-Attendance-System y Evento (danodoms/evento) de GitHub.

Como funciona el flujo

- El profesor abre la sesion de asistencia en AsistApp

- Aparece el QR del salon en pantalla (o lo proyecta)

- Cada estudiante escanea el QR con su celular

- El celular del estudiante abre una URL especial: asistapp.app/check-in?salon=ID&sesion=ID

- El estudiante escribe su nombre o lo selecciona de la lista

- Su asistencia queda registrada en Firebase en tiempo real

- El profesor ve en su pantalla como van llegando los estudiantes

Features de seguridad

- QR con tiempo de expiracion (solo valido durante X minutos, configurable)

- Un estudiante = un escaneo (anti-duplicados por Firebase)

- Validacion de geolocalización opcional (el estudiante debe estar cerca del salon)

- El QR se regenera automaticamente si pasa el tiempo limite

Tareas tecnicas

- Instalar qrcode.js (CDN) para generar QR en el navegador sin backend

- Crear pagina checkin.html — pagina minimalista que recibe el QR scan

- En Firebase, crear subcoleccion sessions/{id}/checkins para registros QR

- Crear token temporal en Firebase con timestamp de expiracion

- Pantalla "Asistencia en vivo" — lista que se actualiza en tiempo real con onSnapshot

- Vista de proyeccion: pantalla grande con QR y conteo en vivo

| F6 | Alertas inteligentes de ausencias | ★★★☆☆ MEDIA |
| --- | --- | --- |

Objetivo

El sistema detecta automaticamente cuando un estudiante tiene demasiadas ausencias y alerta al docente. Feature estrella de Gibbon (Absence Alerts) adaptada a mobile.

Tipos de alerta

- Alerta de umbral de ausencias: "Carlos tiene 5 faltas este mes (limite: 4)"

- Alerta de patron: "Maria ha faltado los 3 ultimos lunes consecutivos"

- Alerta de salon: "5to A no tiene sesion registrada en 7 dias"

- Alerta de recuperacion: "Juan lleva 10 dias asistiendo sin faltar"

Configuracion de alertas

- Umbral de ausencias mensual: configurable por el docente (default: 4)

- Umbral de ausencias total del periodo: configurable

- Activar/desactivar cada tipo de alerta

- Notificaciones push en el celular (via Web Push API + Firebase Cloud Messaging)

Tareas tecnicas

- Crear coleccion "alerts" en Firebase que se actualiza cada vez que se guarda una sesion

- Funcion evaluateAlerts(classroomId, sessionData) que calcula alertas tras cada sesion

- Vista de alertas en el Dashboard (fase 2 prerequisito)

- Integrar Firebase Cloud Messaging para notificaciones push

- Solicitar permiso de notificaciones al instalar la PWA

- Crear pantalla de configuracion de umbrales en la seccion de cada salon

| F7 | Autenticacion y roles de usuario | ★★★☆☆ MEDIA |
| --- | --- | --- |

Objetivo

Agregar login con email y contrasena usando Firebase Authentication. Cada docente solo ve sus propios salones. Sistema de roles: Administrador y Docente. Inspirado en la estructura de paneles de RosarioSIS.

Roles del sistema

| Rol | Quien lo usa | Permisos |
| --- | --- | --- |
| Administrador | Director / coordinador | Ver todos los salones, todos los docentes, reportes globales, configurar umbrales globales |
| Docente | Profesor de materia | Ver y gestionar solo sus propios salones, tomar asistencia, generar reportes propios |

Tareas tecnicas

- Habilitar Firebase Authentication (Email/Password) en la consola

- Crear pantalla de login: index.html agrega #view-login antes de mostrar cualquier otra vista

- Crear pantalla de registro de cuenta

- Agregar campo ownerId a cada documento de classroom en Firestore

- Modificar todas las queries para filtrar por auth.currentUser.uid

- Crear coleccion "users" con campo role (admin/teacher) y datos del perfil

- Reglas de seguridad en Firestore: usuarios solo acceden a sus propios datos

- Pantalla de configuracion de perfil: cambiar nombre, email, contrasena

- Boton de cerrar sesion en el menu de la app

| F8 | Portal para estudiantes y padres | ★★☆☆☆ BAJA |
| --- | --- | --- |

Objetivo

Crear un portal de solo lectura donde los estudiantes o sus padres puedan ver el historial de asistencia. Feature tomada directamente de Gibbon (Parents Portal). Requiere Fase 7 completada.

Features del portal

- Acceso por enlace unico (sin crear cuenta): el docente genera un link para cada estudiante

- Ver historial de asistencia del estudiante

- Ver porcentaje de asistencia del mes y del ano

- Ver temas de las clases que se perdio

- Descargar PDF del historial personal

- Enviar justificacion de ausencia directamente desde el portal

Tareas tecnicas

- Crear pagina separada student-portal.html con diseno diferente (mas simple)

- Generar tokens de acceso con tiempo de vida en Firebase

- Funcion "Compartir historial" que genera el link con el token

- Implementar el flujo de justificacion que notifica al docente en tiempo real

4. Comparativa: nosotros vs los proyectos OSS

Donde quedara AsistApp al completar todas las fases, comparado con lo que ofrecen los proyectos de software libre analizados.

| Feature | AsistApp (completa) | Gibbon | RosarioSIS | GitHub OSS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mobile-first / app nativa | ✅ F1 | ⚠️ Web | ⚠️ Web | ⬜ No |
| Funciona offline sin internet | ✅ F1 | ⬜ No | ⬜ No | ⬜ No |
| Dashboard de estadisticas | ✅ F2 | ✅ Si | ✅ Si | ⬜ No |
| Historial completo por estudiante | ✅ F3 | ✅ Si | ✅ Si | ⬜ No |
| Calendario visual de asistencia | ✅ F3 | ⬜ No | ⬜ No | ⬜ No |
| Reporte PDF individual | ✅ Ya | ✅ Si | ✅ Si | ⬜ No |
| Reporte PDF semanal/mensual | ✅ F4 | ✅ Si | ✅ Si | ⬜ No |
| Exportar Excel del periodo | ✅ F4 | ✅ Si | ✅ Si | ⬜ No |
| Reporte de evacuacion de emergencia | ✅ F4 | ✅ Si | ⬜ No | ⬜ No |
| QR code para auto-asistencia | ✅ F5 | ⬜ No | ⬜ No | ⚠️ Algunos |
| Alertas de ausencias repetidas | ✅ F6 | ✅ Si | ✅ Si | ⬜ No |
| Notificaciones push movil | ✅ F6 | ⬜ No | ⬜ No | ⬜ No |
| Login y roles usuario | ✅ F7 | ✅ Si | ✅ Si | ⚠️ Algunos |
| Portal para padres/estudiantes | ✅ F8 | ✅ Si | ⬜ No | ⬜ No |
| Importar lista desde Excel/CSV | ✅ Ya | ⬜ No | ⬜ No | ⬜ No |
| Registrar tema de la clase | ✅ Ya | ⬜ No | ⬜ No | ⬜ No |
| Sincronizacion en tiempo real | ✅ Ya | ⚠️ PHP | ⚠️ PHP | ⬜ No |
| Gratis, sin servidor propio | ✅ Si | ⬜ Hosting | ⬜ Hosting | ✅ Si |

VENTAJA COMPETITIVA Al completar las 8 fases, AsistApp sera el unico sistema de asistencia escolar que combina: mobile-first nativo + offline + QR + alertas push + portal de padres + exportacion completa, todo gratis, sin instalar servidores, con una interfaz pensada para usar con el pulgar en el salon de clases. Gibbon y RosarioSIS son mas completos en gestion escolar general, pero AsistApp gana en el caso de uso especifico del docente tomando asistencia en el movil.

5. Stack tecnico completo

| Capa | Tecnologia | Razon de eleccion |
| --- | --- | --- |
| Frontend UI | HTML5 + CSS3 + JS Vanilla | Sin frameworks = 0 dependencias, carga instant, funciona en cualquier celular |
| Estilos | CSS Variables + Flexbox + Grid | Diseno responsive sin Bootstrap, mejor rendimiento |
| Backend / BD | Firebase Firestore | Gratis hasta 1GB, tiempo real, offline persistence, sin servidor |
| Autenticacion | Firebase Authentication | Ya incluido en Firebase, email/password y Google login |
| PDF export | jsPDF + jsPDF-autoTable | Genera PDF en el navegador sin backend |
| Excel import/export | SheetJS (xlsx) | Lee y genera .xlsx en el navegador |
| QR generation | qrcode.js | 2KB, genera QR en Canvas sin backend |
| Graficos | Canvas API nativo | Sin libreria extra, pleno control del diseno |
| PWA / Offline | Service Worker + Cache API | Estandar web, compatible con todos los navegadores modernos |
| Push notifications | Firebase Cloud Messaging | Gratis, funciona en Android e iOS (limitado) |
| Hosting | Firebase Hosting (opcional) | Gratis, HTTPS automatico, CDN global |
| Iconos UI | Material Icons Round (Google) | Ya incluido, 2000+ iconos, sin instalacion |
| Tipografia | Poppins (Google Fonts) | Legible en pantallas pequenas, moderna |

6. Estructura de datos en Firebase (Firestore)

Esquema completo de la base de datos. Inspirado en la estructura de RosarioSIS adaptada a Firebase.

| Coleccion / Documento | Tipo de dato | Descripcion |
| --- | --- | --- |
| users/{userId} | Documento | Perfil del docente: nombre, email, role (admin/teacher) |
| users/{userId}/settings | Documento | Configuracion personal: umbral alertas, preferencias UI |
| classrooms/{classroomId} | Documento | Salon: name, subject, grade, ownerId, createdAt |
| classrooms/{id}/students/{studentId} | Documento | Estudiante: name, addedAt, notes |
| classrooms/{id}/sessions/{sessionId} | Documento | Sesion: date, topic, notes, totalStudents, createdAt |
| sessions/{id}/absentStudents | Array de objetos | [{studentId, justification, justifiedAt}] |
| sessions/{id}/checkins | Subcoleccion QR | Auto-checkins via QR: studentId, timestamp, coords |
| alerts/{alertId} | Documento | Alerta activa: type, classroomId, studentId, count, createdAt |
| qrTokens/{tokenId} | Documento | Token QR temporal: classroomId, sessionId, expiresAt |
| studentLinks/{linkId} | Documento | Link de portal de padres: studentId, classroomId, expiresAt |

7. Creditos a los proyectos de software libre

Aunque no se reutiliza codigo, las ideas y funcionalidades de estos proyectos son la base intelectual de AsistApp. Se reconoce el trabajo de sus autores.

| Proyecto | Autores | Licencia | Que tomamos de ahi |
| --- | --- | --- | --- |
| Gibbon (gibbonedu.org) | Ross Parker / ICHK | GPL v3 | Historial por estudiante, alertas, reporte evacuacion, portal padres, estructura de features |
| RosarioSIS (rosariosis.org) | Francois Jacquet | GPL v2 | Calculos de asistencia, reportes semanales/mensuales, estructura de BD, flujo de sesiones |
| Evento (danodoms/evento) | Dan Doms | GitHub | PWA con QR, checkin en tiempo real, estrategia offline |
| AzeemIdrisi/QR-Attendance | Azeem Idrisi | GitHub | Sistema QR con validacion de red, flujo de auto-asistencia |
| GunjPatel-23/Attendance-Mgmt | Gunj Patel | GitHub | Interfaz de marcado presente/ausente, flujo UX del docente |

AsistApp — Plan Maestro de Desarrollo v1.0

Mayo 2026  |  Tecnologias: HTML + CSS + JavaScript + Firebase